**REGISTRO DE SPRINTS I**

**MATERIA: PROYECTO DE GRADO.**

**CARRERA: ANÁLISIS DE SISTEMAS INFORMÁTICOS – UNAE.**

**PROFESOR: ING. NESTOR TAPIA.**

**ALUMNO: VICENTE ESTECHE**

**AÑO: 2016**

**Primer Sprint (17/08/16)**

* Definir las tareas en trello.
* Aprender sobre las herramientas a utilizar.
* Crear repositorio del proyecto.
* Crear modelado de la base de datos.
* Crear estructura del proyecto en Rails.
* Crear interfaz del menú.
* Desarrollo de la interfaz de usuarios con combo de roles.

**Segundo Sprint (31/08/16)**

* Desarrollo de la interfaz login.
* Desarrollo de la interfaz cliente.
* Desarrollo de la interfaz de medición.
* Desarrollo de la interfaz de períodos de consumo.
* Desarrollo de la interfaz de tarifas.

**Tercer Sprint (14/09/16)**

* Desarrollo de la interfaz de facturación cabecera.

**Cuarto Sprint (28/09/16)**

* Desarrollo de la interfaz de facturación detalles.

**Quinto Sprint (12/10/16)**

* Permitir imprimir facturas.

**Sexto Sprint (26/10/16)**

* Desarrollo de la interfaz de pagos.

**Séptimo Sprint (09/11/16)**

* Desarrollo de la interfaz de cuenta corriente clientes.

**Octavo Sprint (23/11/16)**

* Desarrollo de reportes.